TALOSPRIMES

────────────────────────────────────────

Dossier Technique & Stratégique

Intégration Open Banking & Paiement Vocal

Options 1 & 2 : Consultation bancaire + Paiement via Agent IA

Document confidentiel

Version 1.0 — Mars 2026

À conserver pour intégration future (objectif : 10-15 clients)

# 1. Contexte & Objectif

TalosPrimes se positionne comme la première plateforme tout-en-un pour PME intégrant un Agent IA vocal. L’intégration de services bancaires (Open Banking) et de paiement vocal représente un différenciant majeur face à la concurrence (Axonaut, Sellsy, Pennylane).

Ce document détaille les deux options retenues :

- Open Banking — Consultation des comptes bancaires via l’agent IA vocal

- Paiement Vocal — Déclenchement de paiements (prélèvement SEPA / lien de paiement) par commande vocale

# 2. Option 1 — Open Banking (Consultation Bancaire)

## 2.1 Principe

Grâce à la directive européenne DSP2 (PSD2), les banques sont obligées de fournir des API permettant l’accès aux données de compte avec le consentement du client. TalosPrimes peut ainsi proposer :

- Consultation des soldes en temps réel

- Historique des transactions

- Rapprochement bancaire automatisé (factures ↔ virements)

- Alertes de trésorerie vocales

- Identification du titulaire du compte

## 2.2 Fournisseurs d’API recommandés

| Fournisseur | Banques connectées | Taux de succès | Avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| Powens (ex Budget Insight) | 1 800+ en Europe | 99,5% | Leader français, utilisé par Pennylane & Finary |
| Bridge (by Bankin’) | 350+ banques FR | 98%+ | Excellent support technique, API simple |
| Plaid | 12 000+ mondial | 97%+ | Leader mondial, couverture internationale |

Recommandation : Powens pour le marché français (meilleure couverture des banques FR, conformité DSP2 native, support en français).

## 2.3 Architecture technique

L’intégration s’appuie sur la stack existante de TalosPrimes :

- Client appelle l’agent IA vocal → Demande bancaire détectée

- Agent IA → Workflow n8n → Appel API Powens/Bridge

- Powens/Bridge → Banque du client → Données retournées (solde, transactions)

- n8n traite les données → Rapprochement automatique si applicable

- Agent IA répond vocalement au client avec les informations

## 2.4 Scénario utilisateur concret

🤖 Agent IA : "Bonjour, comment puis-je vous aider ?" 👤 Client : "Est-ce que le paiement de Dupont est arrivé ?" 🤖 Agent IA : "Je vérifie... Oui, un virement de 2 450€ de la société Dupont a été reçu hier sur votre compte BNP. Souhaitez-vous que je rapproche cette écriture avec la facture F-2024-0089 ?" 👤 Client : "Oui, et envoie la relance à Martin" 🤖 Agent IA : "C’est fait. La relance a été envoyée par email et SMS."

# 3. Option 2 — Paiement Vocal

## 3.1 Principe

Le client peut déclencher un paiement ou une action de facturation directement par commande vocale à l’agent IA. Deux mécanismes sont possibles :

| Mécanisme | GoCardless (SEPA) | Stripe (Lien paiement) |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnement | Prélèvement SEPA automatique après signature d’un mandat | Envoi d’un lien de paiement par SMS pendant l’appel |
| Tarification | 1% + 0,20€ par transaction | 1,5% + 0,25€ (carte EU) |
| Taux de succès | 97,5% | 95%+ |
| Idéal pour | Récurrents, abonnements, B2B | Paiements ponctuels, factures individuelles |
| Intégration TalosPrimes | n8n → API GoCardless → Prélèvement | n8n → API Stripe → SMS lien |

Recommandation : Combiner les deux approches. GoCardless pour les paiements récurrents (abonnements clients) et Stripe pour les paiements ponctuels (règlement de factures).

## 3.2 Scénarios d’utilisation

### Scénario A — Prélèvement récurrent (GoCardless)

- Le client signe un mandat SEPA (une seule fois, via l’interface web TalosPrimes)

- L’agent IA peut ensuite déclencher des prélèvements automatiquement

- Le client reçoit une confirmation par SMS/email

### Scénario B — Paiement ponctuel (Stripe)

- Le client appelle : "Je veux payer ma facture n°2024-0042"

- L’agent IA génère un lien Stripe et l’envoie par SMS

- Le client paie depuis son téléphone en 30 secondes

# 4. Avantage Concurrentiel

Aucun concurrent direct ne propose ces fonctionnalités combinées.

| Fonctionnalité | TalosPrimes | Axonaut | Sellsy | Pennylane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent IA vocal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Consultation bancaire vocale | ✓ (futur) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Paiement vocal | ✓ (futur) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rapprochement bancaire auto | ✓ (futur) | Basique | Basique | ✓ |
| Automatisations n8n (190+) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Campagnes SMS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |

# 5. Estimation Budgétaire

| Poste | Coût estimé | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Licence API Powens (Open Banking) | À négocier (volume) | Mensuel |
| Frais GoCardless par transaction | 1% + 0,20€ | Par transaction |
| Frais Stripe par transaction | 1,5% + 0,25€ | Par transaction |
| Développement intégration (workflows n8n) | 40-80h de dev | One-shot |
| Maintenance & monitoring | ~5h/mois | Mensuel |

Modèle économique possible : Répercuter une partie des frais de transaction (ex : +0,5%) sur le client final, ou intégrer dans le prix de l’abonnement pour les plans Pro et Enterprise.

# 6. Roadmap d’intégration

Déclenchement prévu lorsque TalosPrimes atteindra 10 à 15 clients demandeurs.

| Phase | Actions | Livrable | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Inscription Powens + Bridge, obtention clés API, sandbox | Environnement de test fonctionnel | 1-2 semaines |
| Phase 2 | Workflows n8n : connexion bancaire, soldes, transactions | API Open Banking intégrée dans TalosPrimes | 2-3 semaines |
| Phase 3 | Intégration Agent IA vocal + rapprochement bancaire | Agent IA capable de répondre aux questions bancaires | 2-3 semaines |
| Phase 4 | GoCardless + Stripe : paiement vocal | Paiement déclenchable par voix | 2 semaines |
| Phase 5 | Tests, sécurité, conformité RGPD, bêta clients | Version bêta validée par 3-5 clients pilotes | 2-3 semaines |
| Phase 6 | Déploiement production + communication | Fonctionnalité disponible pour tous les clients | 1 semaine |

Durée totale estimée : 10 à 14 semaines de développement.

# 7. Points de Vigilance

## 7.1 Sécurité & Conformité

- RGPD : Les données bancaires sont des données sensibles. Consentement explicite obligatoire, droit de révocation.

- Chiffrement : Toutes les communications API doivent être chiffrées (TLS 1.3 minimum).

- Tokens : Les tokens d’accès bancaires doivent être stockés de manière sécurisée (vault) et jamais exposés.

- Authentification forte : SCA (Strong Customer Authentication) obligatoire pour chaque nouvelle connexion bancaire.

## 7.2 Limites techniques

- Certaines banques ont des API instables ou lentes (principalement les néobanques).

- Le consentement bancaire expire généralement après 90 jours (DSP2) — le client doit le renouveler.

- Les prélèvements SEPA prennent 3-5 jours ouvrables pour être confirmés.

# 8. Conclusion

L’intégration Open Banking + Paiement Vocal positionnerait TalosPrimes comme la première plateforme de gestion PME en France à proposer une interaction bancaire complète par agent IA vocal.

Ce différenciant justifie pleinement le positionnement tarifaire de TalosPrimes et constitue un argument de vente décisif face à Axonaut, Sellsy et Pennylane.

Prochaine étape : Atteindre 10-15 clients intéressés, puis lancer la Phase 1 (inscription Powens + sandbox).