AUDIT TECHNIQUE COMPLET

TALOSPRIMES — SaaS de Gestion d'Entreprise

Analyse module par module : workflows n8n, API, frontend, schéma BDD

22 février 2026

Sans modification — état des lieux uniquement

# 1. Synthèse Globale

Ce rapport analyse l'intégralité du projet TalosPrimes, un SaaS B2B de gestion d'entreprise orchestré par n8n. L'analyse couvre 16 modules, environ 120 workflows n8n, 23 routes API backend, et toutes les pages frontend associées.

## 1.1 Vue d'ensemble par module

| Module | WF n8n | WF actifs | Backend | Frontend | Schéma | Note | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leads | 10 | 0/10 | OK | OK | OK | 3/10 | CRITIQUE |
| Clients | 9 | 4/9 | OK | OK | PARTIEL | 5/10 | MOYEN |
| Factures | 7 | 7/7 | OK | OK | PARTIEL | 5/10 | MOYEN |
| Devis | 8 | 8/8 | OK | OK | PARTIEL | 5/10 | MOYEN |
| Bons de Commande | 6 | N/D | OK | OK | OK | 5/10 | MOYEN |
| Avoirs | 5 | N/D | OK | OK | OK | 4/10 | MOYEN |
| Proformas | 7 | N/D | OK | OK | OK | 4/10 | MOYEN |
| Comptabilité | 17 | N/D | OK | PARTIEL | OK | 4/10 | MOYEN |
| Abonnements/Stripe | 4 | 4/4 | OK | PARTIEL | PARTIEL | 5/10 | MOYEN |
| Agent IA / Téléphonique | 20 | N/D | OK | PARTIEL | PARTIEL | 3/10 | CRITIQUE |
| Notifications | N/D | N/D | OK | OK | OK | 7/10 | BON |
| Logs | N/D | N/D | OK | OK | OK | 7/10 | BON |
| Espaces Clients | Oui | N/D | OK | MANQUANT | OK | 3/10 | CRITIQUE |
| Codes Articles | Oui | N/D | OK | MANQUANT | OK | 3/10 | CRITIQUE |
| Intégrations | 0 | 0 | MANQUANT | MANQUANT | N/A | 0/10 | CRITIQUE |
| Auth / Landing | N/A | N/A | OK | OK | OK | 7/10 | BON |

Légende : OK = fonctionnel | PARTIEL = lacunes | KO = cassé | MANQUANT = non implémenté

## 1.2 Problèmes transversaux critiques

- Injection SQL dans les workflows n8n : Quasiment tous les workflows utilisent de la concaténation de chaînes dans les requêtes SQL au lieu de requêtes paramétrées. C'est le problème le plus répandu et le plus dangereux.

- Isolation tenant vulnérable : Le pattern fromN8n permet d'extraire le tenantId depuis le body de la requête, ce qui pourrait être exploité pour accéder aux données d'un autre tenant.

- Pas de transactions SQL : Les créations multi-tables (facture + lignes, devis + lignes, etc.) ne sont pas atomiques. Un échec partiel laisse des enregistrements orphelins.

- Mots de passe en clair : Le champ temporaryPassword stocke les mots de passe sans hachage dans la base de données.

- Aucun audit trail : Aucun module ne trace qui a fait quoi et quand. Problème légal pour la comptabilité (PCG).

- Dépendance n8n sans fallback : Si n8n tombe, toute l'application est KO. Pas de mode dégradé.

- Hard delete partout : Suppression physique sans soft delete ni possibilité de récupération.

- URLs hardcodées : talosprimes.com et api.talosprimes.com en dur dans les workflows au lieu de variables d'environnement.

# 2. Analyse Détaillée par Module

## 2.1 Leads

Workflows n8n : 10 (actifs : 0/10)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 3/10

### Ce qui fonctionne

- Routes API complètes (CRUD + questionnaire + entretien + confirmation)

- Frontend Onboarding complet avec modals et filtres

- Page inscription publique fonctionnelle

- Conversion lead → client opérationnelle

- Validation Zod côté backend

### Problèmes identifiés

- Tous les workflows sont inactifs

- SQL injection dans leads-list.json (WHERE dynamique)

- workflow-inscription.json : header auth manquant (faille critique)

- SQL concatenation dans toutes les notifications

- URLs hardcodées partout (talosprimes.com, api.talosprimes.com)

## 2.2 Clients

Workflows n8n : 9 (actifs : 4/9)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : PARTIEL

Note globale : 5/10

### Ce qui fonctionne

- Onboarding Stripe complet (4 workflows actifs)

- CRUD via API + n8n

- Conversion lead → client

- Création credentials (tenant + user)

- Frontend complet avec gestion abonnements

### Problèmes identifiés

- Hard delete au lieu de soft delete (perte données définitive)

- Mot de passe temporaire stocké en clair dans la BDD

- client-create.json : tenantId par défaut hardcodé (00000000...)

- client-deleted-cleanup-lead.json : pas d'isolation tenant

- Race condition dans onboarding (lead marqué converti avant création client)

- Aucun audit trail

## 2.3 Factures

Workflows n8n : 7 (actifs : 7/7)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : PARTIEL

Note globale : 5/10

### Ce qui fonctionne

- Tous les workflows actifs

- Génération numéro séquentiel (FAC-YYYY-XXXXXX)

- Conversion facture → avoir

- Génération PDF

- Comptabilité auto déclenchée

### Problèmes identifiés

- Pas de transaction SQL (lignes orphelines si échec partiel)

- Race condition sur génération numéro facture (pas de lock)

- Comptabilité en continueOnFail (erreurs silencieuses)

- Double paiement possible (pas de verrou concurrent)

- Frontend : PDF download cassé (blob non géré)

- Calcul TVA incorrect si taux mixtes

- Pas d'envoi email réel sur statut 'envoyée'

## 2.4 Devis

Workflows n8n : 8 (actifs : 8/8)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : PARTIEL

Note globale : 5/10

### Ce qui fonctionne

- Cycle complet : brouillon → envoyé → accepté → facturé/BdC

- Conversion vers facture ET bon de commande

- PDF génération

- Frontend avec gestion lignes dynamiques

### Problèmes identifiés

- SQL injection dans tous les workflows n8n

- Race condition sur numérotation

- Pas de transaction (lignes orphelines possibles)

- Pas d'email de notification client

- Champ lienPdf jamais rempli

- numeroDevis unique global au lieu de par tenant

- Incohérence nommage : prixUnitaireHt vs prixUnitaireHT

## 2.5 Bons de Commande

Workflows n8n : 6 (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 5/10

### Ce qui fonctionne

- CRUD complet + validation + conversion facture

- PDF génération

- Frontend avec filtres et pagination

- Intégration devis dans création

### Problèmes identifiés

- Vulnérabilité tenant isolation (body.tenantId trust)

- clientFinalId nullable en schema

- State machine faible (transition depuis n'importe quel statut)

- Si n8n down → 502 sans fallback

- as any partout (pas de type safety)

## 2.6 Avoirs

Workflows n8n : 5 (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 4/10

### Ce qui fonctionne

- CRUD + validation

- PDF génération

- Lien avec facture source

### Problèmes identifiés

- Même vulnérabilité tenant que BdC

- Pas d'endpoint pour annuler un avoir

- Incohérence nommage réponse n8n (avoirs vs avoir)

- Pas d'audit trail

- Fonctionnalités limitées (pas de conversion)

## 2.7 Proformas

Workflows n8n : 7 (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 4/10

### Ce qui fonctionne

- Cycle le plus complet (6 statuts)

- Conversion vers facture

- PDF génération

### Problèmes identifiés

- State machine cassée : conversion possible depuis brouillon/envoyé (pas juste accepté)

- Pas d'endpoint pour refuser/expirer une proforma

- Même vulnérabilité tenant

- lienPdf jamais utilisé

- 6 statuts mais seulement 3 gérables depuis le frontend

## 2.8 Comptabilité

Workflows n8n : 17 (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : PARTIEL

Schéma Prisma : OK

Note globale : 4/10

### Ce qui fonctionne

- 17 workflows couvrant tout le spectre comptable

- Initialisation PCG + journaux + exercice

- Dashboard KPI

- Rapports : grand livre, balance, bilan, compte résultat, TVA

- Auto-écriture depuis factures/avoirs/paiements

### Problèmes identifiés

- SQL injection dans les workflows n8n (string interpolation)

- Aucun audit trail immutable (obligation légale PCG)

- Pas de validation exercice fiscal sur les écritures

- Précision Decimal(10,2) insuffisante pour gros montants

- Agent IA comptable non implémenté côté frontend

- 100% dépendant de n8n, aucun fallback

## 2.9 Abonnements/Stripe

Workflows n8n : 4 (actifs : 4/4)

Backend API : OK

Frontend : PARTIEL

Schéma Prisma : PARTIEL

Note globale : 5/10

### Ce qui fonctionne

- 4 workflows actifs (renewal, cancel, suspend, upgrade)

- Intégration Stripe (Customer, Product, Price, Checkout)

- Fallback DB pour certains endpoints

### Problèmes identifiés

- Mot de passe temporaire en clair (RGPD)

- Mismatch schema : n8n requête 'subscriptions' mais Prisma = 'ClientSubscription'

- Webhook Stripe sans vérification HMAC

- Risque double facturation (pas d'idempotency)

- Bug date renouvellement (31 janvier + 1 mois ≠ 28 février)

- Pas d'UI Stripe dans le frontend (pas de gestion paiement)

## 2.10 Agent IA / Téléphonique

Workflows n8n : 20 (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : PARTIEL

Schéma Prisma : PARTIEL

Note globale : 3/10

### Ce qui fonctionne

- 20 workflows (appels, SMS, questionnaires, config)

- Dashboard stats avec sentiment analysis

- Architecture modulaire par niche métier

- System prompt configurable

### Problèmes identifiés

- CallLog sans createdAt/updatedAt (pas de date d'appel !)

- Webhook Twilio sans vérification HMAC

- TwilioConfig ne stocke pas les credentials API

- Validation numéro FR cassée (regex trop stricte)

- SMS : sms-send ne fait PAS l'appel Twilio réel (juste 'queued')

- Pas de stockage enregistrement audio

- Pas de matching lead ↔ appelant

- Frontend : dashboard stats seulement, pas d'UI d'action

## 2.11 Notifications

Workflows n8n : N/D (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 7/10

### Ce qui fonctionne

- Centre notifications complet

- Filtrage, pagination, marquage lu/non-lu

- Backend et frontend fonctionnels

### Problèmes identifiés

- Pas de notifications temps réel (polling uniquement)

## 2.12 Logs

Workflows n8n : N/D (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 7/10

### Ce qui fonctionne

- Dashboard monitoring complet

- Filtres par workflow, statut, date

- Statistiques d'exécution

### Problèmes identifiés

- Pas de rétention/purge automatique

## 2.13 Espaces Clients

Workflows n8n : Oui (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : MANQUANT

Schéma Prisma : OK

Note globale : 3/10

### Ce qui fonctionne

- Backend et workflows n8n prêts

### Problèmes identifiés

- PAGE FRONTEND MANQUANTE

- Backend prêt mais inutilisable sans UI

## 2.14 Codes Articles

Workflows n8n : Oui (actifs : N/D)

Backend API : OK

Frontend : MANQUANT

Schéma Prisma : OK

Note globale : 3/10

### Ce qui fonctionne

- Backend et workflows n8n prêts

### Problèmes identifiés

- PAGE FRONTEND MANQUANTE

## 2.15 Intégrations

Workflows n8n : 0 (actifs : 0)

Backend API : MANQUANT

Frontend : MANQUANT

Schéma Prisma : N/A

Note globale : 0/10

### Problèmes identifiés

- Module non implémenté (seulement un README)

## 2.16 Auth / Landing

Workflows n8n : N/A (actifs : N/A)

Backend API : OK

Frontend : OK

Schéma Prisma : OK

Note globale : 7/10

### Ce qui fonctionne

- JWT + refresh token

- Landing page complète

- Page inscription

- Génération pages légales par IA

### Problèmes identifiés

- Pas de reset mot de passe

- Pas de vérification email

- Pas de protection brute force

# 3. Recommandations par Priorité

## 3.1 Critique (à corriger immédiatement)

- Remplacer TOUTE la concaténation SQL dans les workflows n8n par des requêtes paramétrées

- Ajouter le header x-talosprimes-n8n-secret manquant dans workflow-inscription.json

- Valider body.tenantId === request.tenantId dans le middleware auth quand fromN8n=true

- Hasher le temporaryPassword (bcrypt) ou utiliser des tokens temporaires expirants

- Ajouter la vérification HMAC des webhooks Stripe et Twilio

## 3.2 Haute priorité

- Implémenter le soft delete (champ deletedAt) sur tous les modèles

- Ajouter des transactions SQL (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) pour les créations multi-tables

- Créer un audit trail (table dédiée ou champs createdBy/updatedBy/deletedBy)

- Ajouter createdAt/updatedAt manquants sur CallLog

- Corriger le state machine des Proformas (conversion uniquement depuis 'acceptée')

- Créer les pages frontend manquantes : Espaces Clients et Codes Articles

- Fixer le téléchargement PDF cassé dans le frontend Factures

## 3.3 Moyenne priorité

- Remplacer les URLs hardcodées par des variables d'environnement dans n8n

- Ajouter un fallback base de données quand n8n est indisponible (mode dégradé)

- Implémenter l'envoi réel d'emails quand une facture/devis passe en statut 'envoyé'

- Ajouter l'idempotency sur les créations (clé de déduplication)

- Rendre numeroDevis/numeroFacture unique par tenant (pas globalement)

- Implémenter le SMS réel dans sms-send.json (actuellement juste 'queued')

- Corriger le calcul TVA multi-taux dans le frontend factures

## 3.4 Basse priorité

- Ajouter le reset de mot de passe et la vérification email

- Implémenter le module Intégrations

- Ajouter le rate limiting sur les endpoints sensibles

- Optimiser les requêtes N+1 dans le frontend (chargement abonnements)

- Standardiser les noms de réponse n8n (toujours pluriel)

- Remplacer les 'as any' TypeScript par des types stricts

# 4. Statistiques du Projet

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Modules analysés | 16 |
| Workflows n8n total (estimé) | ~120 |
| Routes API backend | 23 fichiers de routes |
| Pages frontend | ~20 pages |
| Modèles Prisma | 30+ modèles |
| Scripts utilitaires | 85+ scripts bash/JS |
| Docs de debug/fix | 40+ fichiers .md |
| Problèmes critiques identifiés | 5 (injection SQL, auth, mots de passe, HMAC, tenant) |
| Pages frontend manquantes | 2 (Espaces Clients, Codes Articles) |
| Module non implémenté | 1 (Intégrations) |

Ce rapport constitue un état des lieux sans modification du code. Il sert de base pour prioriser les corrections et améliorations à apporter au projet TalosPrimes.